| Башҡортостан Республикаһы Ишембай районы муниципаль районы Скворчиха ауыл советы ауыл биләмәһе хакимиәте Yзәк урамы, 61, Скворчиха ауылы, Ишембай районы, Башкортостан республикаһы Тел. Факс: 8(34794) 74-1-19, e-mail: skworsp@ufamts.ru |  | Администрация сельского поселения Скворчихинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Центральная ул., д.61, с.Скворчиха, Ишимбайский район, Республика Башкортостан, 453226 Тел. Факс: 8(34794) 74-1-19, e-mail: skworsp@ufamts.ru |
| --- | --- | --- |

К А Р А Р                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» марта 2015 г.                                                                          № 8

с.Скворчиха

О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего паводка в 2015 году

В соответствии с Законами Российской Федерации № 68-ФЗ            «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 12.12.1994г., № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., на основании распоряжения главы администрации муниципального района Ишимбайский район от 24.02.2015 г. № 64-р «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья» и в целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций,  сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, обеспечения контроля за исправностью гидротехнических сооружений, снижения возможного  ущерба в период прохождения весеннего половодья 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весенних паводковых вод (приложение 1).

- Утвердить состав противопаводковой  комиссии (приложение 2).

3.   Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения						Г.Ф. Бардовская

Приложение 1

Утвержден постановлением главы

сельского поселения Скворчихинский

сельсовет от 02.03.2015 г. № 8

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасного пропуска

весенних паводковых вод по СП Скворчихинский сельсовет

на 2015 год

| № П/П | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии, разработка планов мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их исполнением. | До 10.03.2015 г. | Администрация СП |
| 2 | Организация проведения ледорезных работ, чернение льда на всех затороопасных участках рек | на период половодья | Администрация СП |
| 3 | Создание аварийно-спасательных отрядов, во главе с ответственными лицами, укомплектование их специальными средствами и обеспечить техникой, провести инструктаж по ТБ. | До 01.04.2015 г. | Руководители хозяйств Администрация СП |
| 4 | Проведение учёта гидротехнических сооружений (ГТС), мостов, прудов и водохранилищ на территории СП-назначение ответственных лиц | До 01.04.2015 г. На период половодья | Администрация СП ООО «Колос» Вдовин И.Н. |
| 5 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | с 10 марта 2015 года постоянно | Администрация СП ООО «Колос» Вдовин И.Н. |
| 6 | Обследование населенных пунктов, сельскохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне затопления. Уточнение плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей, вывода сельскохозяйственных животных. Обеспечение транспортом, питанием, необходимыми коммунальными услугами в местах временного размещения людей. | До 20.03.2015 г. | Администрация СП |
| 7 | Проведение обследования населенных пунктов в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах проживания. | До 20.03.2015 г. | Администрация СП |
| 8 | Уточнение порядка оповещения и организация уточнения планов эвакуации населения при угрозе затопления, проверка средств связи и оповещения. | До 20.03.2015 г. | Администрация СП Руководители хозяйств |
| 9 | Изготовление и распространение памяток для населения о порядке действий при прохождении весеннего половодья | до 10.04.2015 г. | Администрация СП |
| 10 | Организация разъяснительной работы среди населения, в школах и других учреждениях, а также через средства массовой информации по правилам поведения и действиям во время наводнений. | До 10.04.2015 г. | Администрация СП |
| 11 | Проведение сходов граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплениям с обучением населения правилам поведения и действиям во время наводнений | до 01.04.2015 г. | Администрация СП |
| 9 | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному половодьем, представление докладов и донесений в Республиканскую противопаводковую комиссию и ГУМЧС России по РБ | до 27.05.2015 г. | Администрация СП |

Глава сельского поселения

Скворчихинский сельсовет						Г.Ф. Бардовская

Приложение 2

Утвержден постановлением главы

сельского поселения Скворчихинский

сельсовет от 02.03.2015 г. № 8

СОСТАВ

комиссии СП Скворчихинский сельсовет МР Ишимбайский район РБ

по пропуску паводка 2015 года

Председатель комиссии –  Бардовская Г.Ф.

(глава сельского поселения)

Члены комиссии            –  Вдовин Иван Николаевич

(директор ООО «Колос»)

–  Гизатуллин Руслан Рашитович

(глава КФХ Гизатуллин Р.Р.)

–  Сувернев Сергей Михайлович

(депутат от избирательного округа № 4)

–  Хасанов Ильшат Марсович

(председатель постоянной комиссии по развитию

предпринимательства, земельным вопросам,

благоустройству и экологии)

–  Гайнуллин Азат Хуснуллович

(депутат от избирательного округа № 10)

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СКВОРЧИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От «02» марта 2015 г.					                        № 15

О назначении ответственного лица за

гидротехническое сооружение

В соответствии с планом мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весенних паводковых вод по сельскому поселению Скворчихинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2015 год, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Скворчихинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 02.03.2015 г. № 8,

- Назначить Вдовина Ивана Николаевича, директора ООО «Колос», ответственным лицом за гидротехническое сооружение  в с.Скворчиха на реке Юргашка (по согласованию).

- Рекомендовать Вдовину И.Н. проводить обследование гидротехнического сооружения в целях оценки его готовности к безаварийному пропуску половодья.

Глава сельского поселения						Г.Ф. Бардовская

С распоряжением ознакомлен: _______________ «____» _________2015 г.