| Башҡортостан Республикаһы Ишембай районы муниципаль районы Скворчиха ауыл советы ауыл биләмәһе хакимиәте Yзәк урамы, 61, Скворчиха ауылы, Ишембай районы, Башкортостан республикаһы Тел. Факс: 8(34794) 74-1-19, e-mail: skworsp@ufamts.ru |  | Администрация сельского поселения Скворчихинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Центральная ул., д.61, с.Скворчиха, Ишимбайский район, Республика Башкортостан, 453226 Тел. Факс: 8(34794) 74-1-19, e-mail: skworsp@ufamts.ru |
| --- | --- | --- |

К А Р А Р                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2015  г.							                    № 12

О проведении месячника  весенней санитарной

очистки и благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения

Во исполнение Постановления главы администрации муниципального района Ишимбайский район от 20.03.2015 г. № 1145 «О проведении месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территорий» и в целях  приведения в надлежащее санитарное состояние населенных пунктов сельского поселения Скворчихинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Скворчихинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в период с 01 апреля по 16 мая 2015 года месячник весенней санитарной очистки, организовать экологические субботники по очистке, благоустройству и озеленению территорий, прилегающей к предприятиям, организациям, учреждениям, домовладениям граждан.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории сельского поселения (приложение № 1).

3. Депутатам Совета сельского поселения провести подворный обход граждан в своих избирательных округах по вопросу санитарной очистки личных подворий и прилегающих территорий улиц.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную комиссию сельского поселения по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии (председатель Хасанов И.М.).

Глава сельского поселения						Г.Ф. Бардовская

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Скворчихинский

сельсовет муниципального района

Ишимбайский район Республики

Башкортостан от 30.03.2015 г. № 12

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ВЕСЕННЕЙ САНИТАРНОЙ ОЧИТСКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКВОРЧИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и доведение плана мероприятий по проведению месячника до исполнителей | Администрация СП | До 31.03.2015 г. |
| 2 | Проверка готовности служб предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности к проведению месячника по благоустройству закрепленных территорий и объектов, расположенных на них | Администрация СП | До 31.03.2015 г. |
| 3 | Организация и проведение пяти сельских субботников по уборке территории населенных пунктов сельского поселения | Администрация СП, жители сельского поселения | Еженедельно по пятницам |
| 4 | Восстановление, ремонт дорожного покрытия, дорожных знаков и разметки | Администрация СП, ИДРСУ (по согласованию) | Ежедневно |
| 5 | Очистка оголовков водопропускных труб, отводных каналов и кюветов от грязи и мусора | Администрация СП, ИДРСУ (по согласованию), жители сельского поселения | С 01.04.2015 г. |
| 6 | Приведение в порядок территорий, закрепленных к организациям, учреждениям, предприятиям всех форм собственности, прилегающих к жилым домам граждан. Ремонт ограждений зданий и жилых домов. Ремонт и покраска мостов | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 30.04.2015 г. |
| 7 | Удаление сухостойных деревьев, кустарников на закрепленных и прилегающих территориях | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 30.04.2015 г. |
| 8 | Посадка деревьев и кустарников, побелка стволов, установление газонов, посадка цветочной рассады | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 28.04.2015 г. |
| 9 | Ремонт, приведение в порядок автобусных остановок | Администрация СП, ИДРСУ (по согласованию) | до 25.04.2015 г. |
| 10 | Приведение в порядок обелисков павшим в ВОВ | Администрация СП | до 20.04.2015 г. |
| 11 | Размещение объявлений о проведении месячника и субботников | Администрация СП | в период месячника |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов | Администрация СП, жители сельского поселения | до 15.05.2015 г. |
| 13 | Очистка территорий, прилегающих к автомобильным дорогам | Администрация СП, жители сельского поселения | до 25.04.2015 г. |
| 14 | Очистка от мусора береговых зон рек Юргашка, Ергабуш, Ямамбуй-Елга, Белая | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 16.05.2015 г. |
| 15 | Приведение в порядок зданий, вывесок, ограждений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 20.04.2015 г. |
| 16 | Организация рейдов с целью выявления нарушений санитарных норм в области благоустройства | Администрация СП | Постоянно |

Управляющий делами						О.К. Каримова